附件2

灵宝市县域节水型社会达标建设工作责任分工

一、市水利局（市县域节水型社会达标建设工作领导小组办公室）：对县域节水型社会达标建设工作进行统筹安排、指导协调、督导检查。对新（改、扩）建建设项目执行节水“三同时”制度情况进行检查。联合有关部门对县级节水型单位、节水型企业、节水型居民小区进行验收命名。负责资料审核汇总，形成申报成果，上报三门峡市、省验收。

二、市发改委：推进农业水价综合改革，建立健全农业水价形成机制，农业水价综合改革实际实施面积占计划实施面积比例达到100%。推进农业水权制度建设。严格将节水“三同时”方案、水资源论证取水许可作为建设项目立项的前置条件。

三、市财政局：根据国家有关政策法规出台农业用水精准补贴和节水奖励等政策。

四、市住建局：制定新（改、扩）建建设项目节水“三同时”制度，并督促检查落实。全面推动新建小区居民家庭使用生活节水器具。2020年8月底前完成节水型小区建设任务并通过县级验收，建成率≥20%（创建节水型小区13个，其中节水示范小区2个）。加强市政污水处理后再生水利用，再生水利用率≥20%。

五、市农业农村局：负责农业灌溉用水计量的指导和管理，推广农业喷灌、滴灌等高效节水灌溉技术，农业灌溉用水计量率≥80%。

六、市工信科技局：在全市重点用水工业企业中开展节水型企业创建工作，2020年8月底前完成节水型企业建设工作并通过县级验收，建成率≥50%（创建节水型企业11家，其中节水示范企业3家）。

七、市生态环境局：对企业污水排放加强监管，确保达标排放。

八、市城管局：在公共场所张贴节水标识，对公共场所节水设施进行排查、整改，节水器具使用率达100%。

九、市卫健委：在全市卫生医疗系统开展节水型医院建设工作，2020年8月底前完成3所节水型医院建设任务。

十、市教体局：在全市中小学开展节水教育，提高中小学生节水意识；开展节水型学校建设，2020年8月底前完成3所节水型学校建设任务。

十一、市机关事务管理局：在全市公共机构中开展节水型单位创建工作，2020年8月底前完成公共机构节水型单位建设任务并通过县级验收，建成率≥50%（创建节水型单位42个，其中节水示范单位3个）。

十二、市委宣传部：加大节约用水政策法规、制度的宣传力度，在市级媒体开辟节水专栏，大力宣传县域节水型社会达标建设的先进典型和经验做法，营造良好舆论氛围。

十三、市税务局：做好水资源税的征缴工作。

十四、市城投公司：实行居民用水阶梯水价和非居民用水超计划超定额累进加价制度，公共管网漏损率控制在10.5%以下。