附件1

“三个一批”活动量化评价指标

| 序号 | 评价指标 | 分值 | 指标内容 | 责任单位 | 评分制 | 数据来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、谋划储备情况（10分） | | | | | | |
| 1 | 谋划项目总体情况 | 2分 | 谋划项目个数 | 省发改委、商务厅等有关单位 | 目标  任务制 | 各省辖市（示范区）、省直管县（市）、上报，省重点办、商务厅会同有关单位进行核实认定 |
| 总投资 | 省发改委、商务厅等有关单位 |
| 2分 | 谋划当年对外发布的招商引资项目个数 | 商务局 | 排名制 |
| 谋划当年对外发布的招商引资项目投资总额 | 商务局 |
| 2 | 谋划项目质量情况 | 2分 | 谋划入库项目中战略性新兴产业项目个数占比 | 省发改委、商务厅等有关单位 |
| 谋划入库项目中战略性新兴产业项目总投资占比 | 省发改委、商务厅等有关单位 |
| 招商引资在谈项目中先进制造业与战略性新兴产业项目个数占比 | 商务局 |
| 招商引资在谈项目中先进制造业与战略性新兴产业项目总投资占比 | 商务局 |
| 3 | 谋划项目转化情况 | 4分 | 纳入省重点项目储备库项目转化为签约一批、开工一批数量的占比 | 省发改委 |
| 纳入省招商引资项目管理平台项目转化为签约一批的占比 | 商务局 |
| 二、签约落地情况（30分） | | | | | | |
| 4 | “签约一批”项目洽谈对接情况 | 4分 | 各地自行举办经贸活动及签约情况 | 商务局 | 排名制 | 各省辖市（示范区）、省直管县（市）上报，商务厅会同有关单位进行核实认定 |
| 各地参加全省重大经贸活动及签约情况 |
| 6分 | 当地党政主要负责同志外出招商、接待重要客商情况 |
| 招商引资项目协调推进专班、服务跟踪台账、工作举措等情况 |
| 创新探索招商方式，出台开放招商重大政策、营商环境重大创新举措等情况 |
| 5 | “签约一批”项目总体情况 | 5分 | 签约项目个数 |
| 签约项目投资规模 |
| 年度计划投资占比 |
| 先进制造业、战略性新兴产业类别项目占比 |
| 6 | “签约一批”项目开工情况 | 15分 | 签约项目履约率 |
| 签约项目开工率 |
| 签约项目资金到位率 |
| 全省招商引资工作季排名情况 |
| 三、开工投产情况（30分） | | | | | | |
| 7 | “开工一批”项目总体情况 | 3分 | 项目个数 | 省发改委等有关单位 | 目标  任务制 | 各省辖市（示范区）、省直管县（市）上报，省重点办会同有关单位进行核实认定 |
| 项目年度计划完成投资 |
| 8 | “开工一批”项目投产情况 | 3分 | 年度计划投资完成率 | 排名制 |
| 投产率 |
| 9 | “开工一批”项目质量情况 | 3分 | 战略性新兴产业项目个数占比 |
| 战略性新兴产业项目年度计划投资占比 |
| 外资项目个数占比 | 商务局 | 商务局提供 |
| 10 | 省重点项目进度情况 | 3分 | 投资进度、开竣工、信息报送等情况等 | 省发改委 | 省发改委重点办提供 |
| 11 | 中央预算内投资项目开工投产情况 | 3分 | 上年度中央预算内项目的完工率、投资完成率和中央预算内投资完成率；本年度中央预算内项目开工率、投资完成率和中央预算内投资完成率等 | 省发改委评估督导处提供 |
| 12 | 地方政府专项债券项目投资完成情况 | 3分 | 地方政府专项债项目争取专项债券发行额度占当地债务空间比例、年度计划投资完成率、开工率、债券使用率等 | 省发改委、  财政厅 | 省发改委投资处提供 |
| 13 | 补短板“982”工程项目投资完成情况 | 3分 | 项目个数、总投资、开工率、年度计划投资完成率等 | 省发改委 | 省发改委投资处提供 |
| 14 | 开发区项目进展情况 | 3分 | 开发区内新增亿元以上制造业项目数量增速、在建项目计划投资完成率等 | 商务局、  发改委等 | 商务局开发区处、发改委工业处提供 |
| 15 | 全省工业项目、省级技改项目进展情况 | 3分 | 工业项目的开工率、投资完成率；省级技改项目的开工率、投资完成率等 | 省工信厅 | 排名制 | 省工信厅规划处提供，以河南省制造强省建设领导小组办公室全省制造业高质量发展项目建设情况通报数据为准 |
| 16 | 重点外资项目进展情况 | 3分 | 省重点外资项目投资完成数、项目形象进度等 | 省发改委 | 省发改委外资处提供 |
| 四、投产达效情况（20分） | | | | | | |
| 17 | “投产一批”项目总体情况 | 5分 | 项目个数 | 省发改委、工信厅、住建厅等有关单位 | 目标  任务制 | 各省辖市（示范区）、省直管县（市）上报，省重点办会同有关单位进行核实认定 |
| 年度计划完成投资 |
| 18 | “投产一批”项目达效情况 | 5分 | 达效率 | 排名制 |
| 19 | 有关经济指标情况 | 2分 | 固定资产投资增速 | 省发改委 | 省统计局提供 |
| 2分 | 工业投资增速 | 省工信厅 |
| 2分 | 工业技术改造投资增速 |
| 2分 | 规模以上工业企业数量同比增速 |
| 2分 | 战略性新兴产业投资占工业投资比重 | 省工信厅、  发改委 |
| 五、服务保障情况（10分） | | | | | | |
| 20 | 服务推进及要素保障情况（10分） | 1分 | 全域性重点项目专题研究推动会议、领导调研活动等情况 | 省发改委等  有关单位 | 目标  任务制 | 各地平时报送 |
| 1分 | 省重点项目联审联批完成情况 | 省发改委重点办提供 |
| 2分 | “三个一批”项目中工程规划许可、施工许可等手续按时办结情况 | 省住建厅 | 排名制 | 省住建厅提供 |
| 2分 | “三个一批”项目环评等手续按时办结情况 | 省生态环境厅 | 各省辖市（示范区）、各直管县（市）上报数据，省生态环境厅依托““四库”平台”核实认定 |
| 2分 | 用地预审与规划选址、用地审批等手续按时办结情况，存量建设用地盘活情况等 | 省自然资源厅 | 自然资源厅  提供 |
| 2分 | “三个一批”项目市场主体登记注册办结情况 | 省市场监  督管理局 | 省市场监  督管理局 |